**日期：2017**

**项目名称：fastgo（完结时间 月底）**

前端：张冲 完成时间：手机端：2017-11-21 PC等待设计图

后台：邓松 完成时间：APP接口21号完成所有，包含和对方的对接，28号前完成手机（包含测试）

安卓：魏雪林 完成时间：页面已完成，等待接口

I O S：彭光见 完成时间：

**项目名称：游戏带练（完结时间 月底）**

后台：何洋 完成时间：21号完成接口

安卓：杨超 完成时间：页面已完成 23号完成接口测试

I O S：彭光见 完成时间：

**项目名称：新闻平台（完结时间 月底）**

前端：张冲 完成时间：2017-11-14左右一天

后台：陈明江 完成时间：2017-11-22

**项目名称：天承珠宝（最后完结时间 月底）**

后台：何洋 完成时间：2017-11-23左右一天

I O S: 李博 完成时间：2017-11-18

**项目名称：日本APP（完结时间 待定）**

后台：邓松 完成时间：2017-11-22（游戏攻略三个）

2017-11-26（贷款）

2017-11-

I O S: 李博 完成时间：2017-11-18 – 12 - 02游戏攻略两个

2017-12-03 — 12 – 12 号

**项目名称：奥陶阅读（完结时间 待定）**

安卓：杨世友 完成时间：2017-11-14

I O S：彭光见 完成时间：2017-11-17