制作的步骤（四个步骤）

1. 需求书制作，完善脑图，并制作文字版需求书。
2. UI设计制作，制作UI设计样稿（样稿确认风格和色调）

制作UI全部设计稿，每个页面都做。

制作UI设计说明书，说明每个页面的以及关联页面。

1. 程序制作：程序制作分为前端制作，接口制作，后台制作，页面嵌套，只有页面嵌套好才能审核。
2. 内审环节：内部审核，根据需求书和UI设计稿审核，审核设计稿还原情况，功能还原情况和数据。
3. 公测环节：交付甲方审核

制作修改原则

1. 所有审核以需求书，UI设计稿及设计说明书为标准。
2. 如果审核过程或制作过程中，有需要调整的部分，先出修改文档，如果文档描述不清楚的，再出设计稿，修改部分必须双方书面确认。并存档。
3. 乙方验收阶段派驻一个代表在甲方处协助验收，原则上不超过一周，如果验收过程中，因乙方问题造成的时间延长，则时间顺延，因甲方造成的，则双方协商。
4. 因非乙方原因需求变化导致的制作延期，乙方须在确认需求的时候，同时提供时间和费用。
5. 如果甲方需求发生变化，首先需要按原需求，验收完毕，完结上一期制作才开始下一期制作。

售后原则

1. 制作完毕后，正式上线后，则视为售后期开始。
2. 售后期第一年免费，第二年开始3~5000年费，费用根据工作量来。
3. 售后服务原则上只包含bug修改。需求变化（任何已有的界面，功能，流程修改均属于需求变化）双方另行协商费用。如果修改内容不多的，乙方视情况免费。
4. 售后服务乙方如果需要主动停止服务，需要至少提前一年通知甲方，并于通知后至少持续一年维护。
5. 如果甲方需要主动停止服务，可以随时提出。
6. 停止服务前，乙方需要配合甲方，备份最新的程序源码，数据库。
7. 如果甲方要求，乙方需要配合甲方做好交接工作，交接期间，甲方需要外派程序员到乙方处，乙方可以配合逐行讲解代码意义和数据库字段含义，配合时间理论上不超过7天时间。